## Slide 1: Kanban Game
2010. 06. 30.
제1연구소, SW Group

## Slide 2: Contents
Kanban Game 개요
Kanban Game1 실습
Kanban Game2 실습
Kanban Game3 실습

## Slide 3
협력(협업) 경험
Kanban 사용법 학습
Team-building 도구
더 좋은 Kanban에 대한 실험
Please bring back something useful!
The Kanban Game
Notes: <number>

## Slide 4
Story Card 10장
Chance! Card 30장
(Solution, Problem, and Event)
Progress Record Sheet 3장
포스트-잇(큰 것, 작은 것)
주사위 2개
칩
연필, 지우개
Materials
Notes: <number>

## Slide 5
Story 완료 시간
디자인 시간
개발 시간
테스트 시간
Story ID 및 우선순위
Story Card and Estimated Work Effort
Notes: <number>

## Slide 6
ToDo
Design
Queue
WIP
Development
Queue
WIP
Test
Queue
WIP
Done
포스트-잇 사용!
Draw your Kanban board
Notes: <number>

## Slide 7
팀의 상황/상태를 비주얼하게 보여준다.
Kanban 은 문제나 낭비 요소들을 보여준다.
커뮤니케이션을 향상시킨다.
다양한 변화
Kanban
Notes: <number>

## Slide 8
Simple Task Board(Scrum-ban)
Notes: <number>

## Slide 9
ToDo
In Progress
Done
길동
방자
향단
몽룡
코난
콩쥐
팥쥐
ToDo 를 공유
누가 어떤 일을 하는지 보여준다.
방자는 할 일이 너무 많아 T.T
Sample
Notes: <number>

## Slide 10
Game 1
  Simple Task Board (Scrum-ban)
Game 2
  Staged
Game 3
  WIP and Queue limits
3 Games for Today
Notes: <number>

## Slide 11
Game 1 Simple Task Board (or Scrum-ban)

## Slide 12
ToDo
In Progress
Done
작업 시작
작업 완료
Task Board
Notes: <number>

## Slide 13
Story 를 선택하여 작업 진행한다.
주사위 2개를 던진다.
Story 점수를 감한다.
Chance 카드를 뽑는다.
Solution을 찾는다.
다음 팀원 진행
ToDo
In Progress
Done
10
방자
길동
Task Process
Notes: <number>

## Slide 14
한 번에 하나의 Story에 만 적용할 수 있다.
완료된 Story 로 부터 남겨진 점수는 버린다.
Notice
Notes: <number>

## Slide 15
Kanban 보드를 만든다.
Chance 카드에서 문제와 솔루션을 뺀다.
Chance 카드(이벤트)를 섞어, 뒤집어 놓는다.
진행 기록지와 펜을 준비한다.
  기록자를 1명 선정한다.
Preparation
Notes: <number>

## Slide 16
첫 원부터 별표까지 라인
주사위를 던지면 원을 그린다.
주사위를 굴리지 않았으면 원을 그리지 않음.
Story 완료 되면 별표
라인의 길이
원의 개수
Progress Record Sheet
기록자를 별도로 선정하는 것이 좋다.
아이디어를 내고, 개선하라!
Notes: <number>

## Slide 17
3일간 iteration 에 대한 계획 수립
  Iteration 에서 수행할 Story 선정
  전체 작업 시간을 계산
  각 멤버의 1일 근무시간은 8시간으로 산정
선택한 Story 카드는 “To Do” 에 놓는다
각 3일간 iteration 에 대하여 다시 계획 수립
Planning for an iteration
Notes: <number>

## Slide 18: 1 단계 게임 시작 !!! 소요 시간 : 20분
Game
Notes: <number>

## Slide 19
Game 2 Staged

## Slide 20
ToDo
Design
Develop
Test
Done
작업시작
개별 스테이지 완료
작업 완료
각 스테이지(design, development, test)들은 가상임
Create Your Task Board
Notes: <number>

## Slide 21
인력을 스테이지에 할당
Iteration 동안에는 인력 할당은 변경 불가
Iteration 의 시작 시에는 인력 재 할당 가능
Make Assignments
Notes: <number>

## Slide 22
문제 카드는 해당 Story에 부착
문제가 부착된 Story는 이동 불가
해결 카드를 이용하여 문제 해결 가능
문제 해결은 모든 팀원의 합의를 통해 가능
Problem Cards and Solution Cards
Notes: <number>

## Slide 23
현재 문제에 의해 중지된 Story에 대해 일을 하고 있다면, 작업 Story를 변경 가능
인력 재배치와 조정은 3번 가능
Additional Rules
Notes: <number>

## Slide 24: 2 단계 게임 시작 !!! 소요 시간 : 30분
Game
Notes: <number>

## Slide 25
Game 3 WIP and Queue limits

## Slide 26
포스트-잇으로 limits 을 명시적으로 표시한다.
ToDo
Done
Queue
WIP
Design
Queue
WIP
Development
Queue
WIP
Test
작업 시작
현 스테이지의 작업 시작
현 스테이지의 작업 완료
작업 완료
Queue Limit
WIP Limit
Create Your Task Board
Notes: <number>

## Slide 27
WIP에 더 이상의 카드가 없다면, 인력 이동이 허락된다.
Queue에 대하여, 팀은 limit을 결정할 수 있다.
다음 스테이지의 Queue가 꽉 차 있으면, 현 스테이지 작업은 진행할 수 없다.
WIP and Queue Limits
Notes: <number>

## Slide 28
요구사항 변경의 위험
  한 Iteration의 마지막에서, 보드 상의 각 Story에 대해 2개의 주사위를 던진다.
  만일 그것이 모두 1 이면, Story는 변경되며, ToDo로 부터 다시 시작된다.
Additional Rules
Notes: <number>

## Slide 29: 3 단계 게임 시작 !!! 소요 시간 : 30분
Game
Notes: <number>

## Slide 30
Thanks.